E3. Jeu de rôle “lancement d’un projet data” (C5, C6, C7)
Le/la candidat(e) documente et anime l'introduction d’une réunion de lancement d’un projet data réel ou fictif.
Le jeu de rôle a pour but de mettre le candidat dans la posture de chef de projet lors d’une étape clé de cette activité.
Cette simulation permettra au candidat ou à la candidate de présenter les documents ressources pour la coordination de projet, leurs usages, ainsi que de montrer au jury la mise en œuvre du travail de collaboration et de communication (interne et externe).
Livrables :
Le support de la présentation et les documents associés (par exemple : avant-projet, feuille de route, calendrier, stratégie de communication)
Évaluation : Jeu de rôle. Simulation de l’introduction de la réunion de lancement.

C5 Planifier
- La préconisation de composition d’équipe couvre en compétences les besoins nécessaires à la réalisation du projet.	Slide 5
L'équipe projet est composée selon les compétences nécessaires à la réalisation du projet et prend en copte le budget affecté les moyens financiers alloués correspondent au budget prévisionnel du projet	Slide 5
La feuille de route est découpée en grandes étapes de réalisation du projet	Slide 7, 8 et 9
Les grandes étapes de la feuille de route respectent les ensembles fonctionnels du projet.	Slide 7
Le calendrier rend compte : / - des tâches et livrables attendus et dates d’échéance associées / - de l’attribution des ressources / - de la pondération des efforts nécessaires à la réalisation des tâches / - des rituels d’animation du travail collaboratif de l’équipe projet	- Slide 8 et 9 / - justifié à l’oral / - justifié à l’oral / - Slide 9
Le suivi du calendrier permet d’atteindre les objectifs du projet en respectant les contraintes.	Par le suivi des revues
L’attribution des ressources est cohérente avec la répartition des compétences au sein des membres de l’équipe	Justifié à l’oral
La pondération est réalisée selon une méthode choisie et partagée avec l’équipe (poker planning, méthode de l’unité équivalente, etc)	On n’a pas de méthode à la DRNE, justifié à l’oral
Le paramétrage des outils de suivi est cohérent avec les délais et les attributions de missions du planning.	A l’oral
Les outils de suivi intègrent les indicateurs de suivi.	Slide 10 + pbi ? Il faut que j’en mette
Les éléments de planification sont communiqués à l’équipe dans un format qui respecte les recommandations d’accessibilité (par exemples celles de l’association Valentin Haüy4 ou de Microsoft5)	Pptx intègre les formats d’accessibilités
L'enchaînement des tâches permet la réalisation de chacune d'entre elles.	Slide 7
C6. Superviser la réalisation d’un projet data en organisant les méthodes, les outils de travail et la communication entre les parties prenantes, afin d’accompagner les membres de l’équipes dans la réussite du projet
L’animation des échanges est adaptée à l’information à transmettre : les supports et les modalités d’animation sont adaptés aux besoins de communication.	Slide 9
Toutes les personnes concernées sont impliquées dans les échanges.	Au moins 2 tours de table prévus
Le contenu et le discours sont adaptés au public et au contexte des échanges.	A l’oral
Les outils de suivi sont configurés et accessibles à toutes les parties prenantes.	Slide 12
Les outils de suivi respectant les normes d'accessibilité (par exemple : RGAA) sont privilégiés.	Outils Microsoft5
Les rituels sont documentés : règles de participation et d’organisation aux rituels, planification, etc.	Slide 12
Les indicateurs de suivi sont mis à jour tout au long du projet, lors des rituels de suivi de l’avancement du projet.	Voir pbi
Les dépenses sont imputées au budget prévisionnel tout au long du projet.	Un responsable du budget est nommé
Les commandes communiqués aux prestataires externes couvrent les objectifs, la méthodologies de travail, les outils à utiliser, les livrables et les critères d’acceptance.	Non concerné
C7. Communiquer tout au long de la réalisation du projet data sur les orientations, les réalisations et leurs impacts en élaborant la stratégie et les supports de communication afin d’informer toutes les parties prenantes des évolutions ou des opportunités internes comme externes, portés par le projet	Slide 12
Toutes les étapes de communication du projet sont planifiées : au lancement, à chaque jalon de la feuille de route, pour les démonstrations, à la livraison du projet.	Slides 7 à 9
Les supports de communication sont accessibles à toutes les parties prenantes.	Slide 12
Les supports de communications respectent les préconisations de mise en page sur des critères d’accessibilités (par exemples celles de l’association Valentin Haüy6 ou de Microsoft7).	Microsft5
Toutes les personnes concernées sont impliquées dans les échanges.	Tours de table
Le contenu et le discours sont adaptés au public et au contexte des échanges.	Oral
Les communications présentent les orientations choisies et arbitrages menés pour la réalisation du projet.	Slide 12
Les tâches de production de la documentation utilisateurs sont planifiées et réparties entre les membres de l’équipe.	Slide 8 et 9
Les temps d’accompagnement des utilisateurs finaux sont planifiés.	Sildes 8 et 9
Les missions des utilisateurs invités aux temps d’accompagnement sont cohérentes avec la prise en main du livrable visée.	Slide 5
Le recueil des retours des parties prenantes et leur traitement suit un processus qui est intégré à la stratégie de communication du projet.	Slide 12