## Slide 1: Lancement du projet NAVOCAP
20 janvier 2025

## Slide 2: Lancement du projet Navocap partie intégrante du projet de groupe global Katalyse
Objectifs globaux :
Mise en place de la collecte de données provenant du SAE Navocap
Mise à disposition du fichier csv pour l’équipe du groupe Katalyse
Mise à disposition des tables pour les équipes de l’exploitation de la DRNE

## Slide 3: Parties prenantes
Thomas : DSI
Aymeric : chef de projet SI
Grégory : directeur d’exploitation
Valentin : ingénieur Cloud
Hélène : ingénieur de données
Arbitrage des axes du projet
Interactions avec le reste des intervenants du projet global et des demandeurs initiaux
Représentation des utilisateurs finaux
Assurance de la partie connectivité et sécurité du Cloud
Réalisation de la partie technique
Notes: Tour de table de présentation
Vérifier que tout le monde a pris connaissance de l’ordre du jour
Tour de table pour validation de l’ordre du jour et questions préliminaires

## Slide 4: Objectifs du projet
OBJECTIFS TECHNIQUES:
Collecte des données
Formater et enrichir
Mettre à disposition pour la plateforme du groupe
OBJECTIFS METIERS:
Améliorer les performances des rapports Power BI
Donner les outils pour un meilleur pilotage terrain
Fiabiliser les données

## Slide 5: Feuille de route globale
5/02/2025
Mise en place de la gateway
23/04/2025
Première ébauche du livrable csv sur Azure
7/05/2025
Premier livrable valide pour les essais groupe
28/05/2025
Première ébauche des tables pour l’exploitation
07/07/2025
Deuxième livrable définitif pour l’exploitation
Notes: Qui fait quoi pour quand
Validation unanime du planning

## Slide 6: Modalités de communication
  Premier jalon : visio Teams pour la mise en place de la gateway (date à définir et à planifier dans le calendrier Outlook)
  Revues hebdomadaires par visio Teams entre Aymeric, Thomas et Hélène
  Jalons intermédiaires entre Grégory et Hélène pour valider le nettoyage et l’enrichissement des données (si possible en présentiel en fonction de l’avancement d’Hélène)
  Livrables habituels sur le OneDrive de la SI : compte rendu de réunion, document d’exploitation, expression de besoins, registre RGPD et procès verbal de recette
Notes: Des points et réunions intermédiaires sont à ajouter en fonction des difficultés des uns et des autres

## Slide 7: Prochaines étapes immédiates
Mettre en place la gateway
Valentin et l’équipe Cloud
Préparer tous les livrables
Hélène

## Slide 8: Questions / Commentaires
Notes: Tour de table pour remarques et questions
Second tour de table pour validation

## Slide 9: Remerciements